NostalgiaHub Sprint 0

22 marzo CHOCO TUMAC Creado por: Isaura Banguera & Nathalia Mejia

# Objetivo

Desarrollar una aplicación web que permita gestionar colecciones nostálgicas organizadas por categorías, donde los usuarios puedan registrar, visualizar, modificar y eliminar elementos de sus colecciones, utilizando operaciones CRUD y almacenando la información temporalmente en memoria sin utilizar una base de datos.

Listado de Funcionalidades

- Crear categorías de colecciones nostálgicas.

- Registrar elementos dentro de una categoría de colección

- Visualizar las categorias y los elementos registrados

- Editar la información de las categorias y elementos de una colección

- Eliminar elementos o categorias de la colección

- Buscar elementos dentro de las colecciones

- Mostrar cantidad de elementos por categorias.

Listado de Requisitos Funcionales

Requisito 1 -El sistema debe permitir crear nuevas categorías para organizar colecciones nostálgicas.

Requisito 2 -El sistema debe permitir agregar elementos a una categoría específica.

Requisito 3 - El sistema debe permitir visualizar todas las categorías registradas y los elementos que contienen.

Requisito 4 - El sistema debe permitir modificar la información las categorías y de un elemento de la colección.

Requisito 5 - El sistema debe permitir eliminar elementos o categorías de la colección.

Requisito 6 -El sistema debe permitir buscar elementos dentro de las colecciones.

Requisito 7 -El sistema debe mostrar el numero de elementos registrados en cada categoría.

# Diagrama de Módulos

Imagen que contiene el diagrama con sus módulos y relaciones entre módulos

# Definición de Roles

- Producto Owner: Isaura Alexandra Banguera Ruiz.

- Scrum Master: Nathalia Mejia Buitrago.

- Scrum Team: Isaura Alexandra Banguera Ruiz - Nathalia Mejia Buitrago.

- Diseño GUI: Isaura Alexandra Banguera Ruiz.

- Analista de software: Nathalia Mejia Buitrago.

- Analista comercial: Isaura Alexandra Banguera Ruiz.

- Tester: Nathalia Mejia Buitrago.

- Arquitecto de software: Isaura Alexandra Banguera Ruiz.

- Team lead: Nathalia Mejia Buitrago.

- Desarrolladores back end: Nathalia Mejia Buitrago - Isaura Alexandra Banguera Ruiz.

- Desarrolladores Front End: Nathalia Mejia Buitrago  - Isaura Alexandra Banguera Ruiz

# Lista de Historias de Usuario

| ID | Como… | Necesito… | Para… | Criterios de Aceptación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Usuario | Crear una categoría de colección. | Organizar mis objetos nostálgicos | Debe permitir ingresar el nombre de la categoría y guardarla en el sistema. |
| 2 | Usuario | Registrar un elemento dentro de una categoría. | Llevar control de mis objetos coleccionados. | Debe permitir ingresar nombre, año, estado o descripción del objeto. |
| 3 | Usuario | Visualizar mis colecciones. | Conocer los elementos que tengo registrados. | El sistema debe mostrar la lista de categorías y los elementos. |
| 4 | Usuario | Editar la colección de un elemento y categorías. | Mantener actualizados los datos de la colección | Debe permitir modificar los datos previamente organizados. |
| 5 | Usuario | Eliminar un elemento o categoría. | Mantener organizada mi colección. | El sistema debe permitir eliminar registros existentes. |
| 6 | Usuario | Buscar elementos dentro de las colecciones | Encontrar rápidamente un objeto específico | El sistema debe permitir ingresar el nombre del objeto y mostrar resultados |
| 7 | Usuario | Ver la cantidad de elementos por categoría | Tener control de mis colecciones | El sistema debe mostrar el número total de elementos registrados en cada categoría |

# Product Backlog

| Id | Como un | Necesito | Para | Prioridad | Sprint | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Usuario | Crear categorías de colección | Organizar mis colecciones nostálgicas | Alta | 1 | Para ser iniciada |
| 2 | Usuario | Visualizar las categorías registradas | Conocer las colecciones guardadas | Alta | 1 | Para ser iniciada |
| 3 | Usuario | Agregar elementos a una categoría | Registrar objetos de mi colección | Alta | 1 | Para ser iniciada |
| 4 | Usuario | Visualizar elementos de una categoría | Consultar los objetos registrados | Alta | 2 | Para ser iniciada |
| 5 | Usuario | Editar información de un elemento y categoría. | Mantener actualizados los datos | Media | 2 | Para ser iniciada |
| 6 | Usuario | Eliminar elementos de la colección | Mantener organizada la colección | Media | 3 | Para ser iniciada |
| 7 | Usuario | Eliminar categorías | Gestionar mejor las colecciones | Media | 3 | Para ser iniciada |
| 8 | Usuario | Buscar elementos dentro de las colecciones | Encontrar objetos fácilmente | Baja | 3 | Para ser iniciada |
| 9 | Usuario | Ver cantidad de elementos por categoría | Tener control de mis colecciones | Baja | 3 | Para ser iniciada |

# Programación de Sprint

| Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Sprint 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Fecha inicio y Fecha fin | Fecha inicio y Fecha fin | Fecha inicio y Fecha fin | Fecha inicio y Fecha fin |

# Referencias